АДМИНИСТРАЦИЯ

- усть-таркского района

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Усть-Тарка

от 14.08.2019				                                                             № 222

О переходе администрации Усть-Таркского района Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных на использование отечественного офисного программного обеспечения» и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 г. №335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения», администрация Усть-Таркского района постановляет:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий (план-график) по организации перехода администрации Усть-Таркского района на использование отечественного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – план мероприятий (план-график) мероприятий администрации);

- Назначить ответственным за переход на использование отечественного программного обеспечения, реализацию плана мероприятий (плана-графика) администрации Журину Елену Александровну – управляющего делами администрации Усть-Таркского района Новосибирской области;

- Начальнику отдела организационно-контрольной, кадровой и информационной работы Власенко Елене Александровне, довести указанный план мероприятий (план-график) по переходу на использование отечественного программного обеспечения до сведения работников администрации Усть-Таркского района;

- Управлению по вопросам сельскохозяйственного производства и экономики (Гридин К.С.) подготовить изменения в стратегию экономического развития района, в части касающейся перехода на отечественное программное обеспечение;

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Усть-Таркского района, а также разместить на официальном сайте администрации Усть-Таркского района;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Усть-Таркского района Е.А.Журину;

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Усть-Таркского района

Новосибирской области                                                                                 А.П.Турлаков

А.В.Чеканникова

22-693

СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами администрации

Усть-Таркского района                                                                                                          Е.А.Журина

Ведущий специалист отдела    по      работе с обращениями

граждан, правового консультирования

и юридической   работы – общественная   приемная                                                         А.А.Сысоева

Главы  района

Расчет рассылки:

Дело администрации                               - 1

Главам МО                                              -13

ОККиИР                                                    -1

УСХиЭ                                                       -1

Прокуратура                                             - 1

Итого: 17 экз.

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации

Усть-Таркского района

от 14.08.2019г № 222

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПЛАН-ГРАФИК)

ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода органов местного самоуправления Администрации Усть-Таркского района Новосибирской

- области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственного должностного лица Администрации района за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения | август 2019 | Осуществление постоянного контроля за исполнением намеченных мероприятий |
| 2. | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области | август-октябрь 2019 | Регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области |
| 3. | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | октябрь 2019 | Информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода наиспользование отечественного офисного программного обеспечения в Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 4 | Внесение изменений в план информатизации путем включения расходов по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | сентябрь-ноябрь 2019 | Внесение изменений в план |
|  | 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области - в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |
| 1. | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования отечественного программного обеспечения в деятельности администрации района с учетом требований к офисному программному обеспечению | сентябрь-декабрь 2019 | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производства |
| 2. | Проведение анализа потребности в оснащении отечественным программным обеспечением администрации района | сентябрь -декабрь 2019 | Подготовка предложений для закупки и установки отечественного программного обеспечения |
| 3. | Проведение анализа требований к офисному программному обеспечению, необходимому для работы в ведомственных автоматизированных информационных системах | Январь- март 2020 | Подготовка списка к требований к офисному программному обеспечению, необходимому для работы в ведомственных автоматизированных информационных системах |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области - на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 1. | Провести анализ существующих планов закупки офисного ПО | Март-май 2020 | Корректировка планов закупок с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 2. | Установка и тестирование демонстрационных версий отечественного программного обеспечения | Май -декабрь 2020 | Выбор наиболее подходящего программного обеспечения в результате тестирования демонстрационных версий отечественного программного обеспечения |
| 3. | Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения | Октябрь-декабрь 2020 | Установка отечественного офисного программного обеспечения |
| 4. | Обучение пользователей работе с отечественным офисным программным обеспечением | Октябрь-декабрь 2020 | Обучение сотрудников |

Таблица 2. План-график перехода на период до 2020 года органов местного самоуправления Администрации Усть-Таркского района Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 50% |