

АДМИНИСТРАЦИЯ

усть-таркского района

постановление

с. Усть-Тарка

от 27.03.2024 № 99

|  |
| --- |
| О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории  Усть-Таркского района Новосибирской области в 2024 году |

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Законом Новосибирской области от 13.12.2006 №63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 28.12.2023 № 255-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2024 году» в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Усть-Таркского района в 2024 году:

1. Создать межведомственную комиссию по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Усть-Таркского района Новосибирской области в составе:

- председателя комиссии – заместителя главы администрации Усть-Таркского района Проценко С.Н.;

- членов комиссии:

начальника отдела ТБЧС и МР Харитонова Ю.А. – заместителя председателя комиссии;

начальника отдела ЖКХ и Э Крапивина Д.В. – секретаря комиссии;

представитель ОП Усть-Таркское (по согласованию);

представитель ДРСУч (по согласованию);

представитель ГУ МЧС РФ по НСО ПСЧ-72 (по согласованию).

2. Заместителю главы администрации Усть-Таркского района Сагайдашину Ю.А.:

1) организовать предупредительные мероприятия по защите скотомогильников от воздействия паводковых вод;

2) организовать предупредительные мероприятия по защите сибиреязвенных скотомогильников от воздействия паводковых вод;

3) информацию о принятых мерах представить в КЧС и ОПБ Усть-Таркского района.

3.Начальнику отдела ТБЧСиМР Харитонову Ю.А.:

1) организовать корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Усть-Таркского района Новосибирской области,

2) проконтролировать готовность к действиям по предназначению сил РСЧС, предназначенных для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления, провести проверки готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка, в том числе плавающих средств и обеспечить оповещение населения и организаций о чрезвычайной ситуации с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода;

3) организовать работу поста наблюдения за развитием паводковой обстановки и проверить систему оповещения членов комиссии по чрезвычайным ситуациям;

4) проверить систему оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям.

4. Рекомендовать начальнику Усть-Таркского участка филиала Татарское ДРСУ «Новосибирскавтодор» (Наумову Н.)

1. до 01 апреля 2024 года представить в КЧСиПБ Усть-Таркского района информацию о проводимых мероприятиях по подготовке автомобильных дорог Усть-Таркского района к пропуску паводковых вод и привлекаемых силах и средствах для проведения указанных мероприятий;
2. до 01 апреля 2024 года провести предупредительные мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод через искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах Усть-Таркского района регионального и межмуниципального значения, организовать и провести комплекс инженерных мероприятий по проверке и укреплению водозащитных дамб в наиболее опасных местах с ликвидацией искусственных водозащитных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод;
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Усть-Таркского района Новосибирской области, руководителям учреждений, обеспечивающих теплоснабжение и водоснабжение потребителей Усть-Таркского района до 01 апреля 2024 года:

1) спланировать действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением паводковых вод;

2) определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий;

3) обеспечить готовность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

4) организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой воды от загрязнения, соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению, и ее качеством, а также за устойчивым снабжением населения качественной питьевой водой;

5) создать в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для котельных и первоочередного жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

6) организовать проведение обследований дорог, мостов, водопропускных труб и других гидротехнических объектов, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению, а также меры, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод через искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах местного значения Усть-Таркского района;

7) организовать и провести комплекс инженерных мероприятий по проверке и укреплению водозащитных дамб в наиболее опасных местах с ликвидацией искусственных водозащитных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод;

8) провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;

9) до 01 апреля 2024 года провести проверку готовности пунктов временного размещения к возможному приему отселяемого населения;

10) обеспечить заблаговременное создание в населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, необходимых запасов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения;

11) организовать своевременную работу временных гидрологических постов для осуществления постоянного наблюдения за изменением гидрологической обстановки;

12) организовать в период прохождения весеннего половодья информирование населения по вопросам соблюдения требований безопасности в паводковом периоде, о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации;

13) определить места посадочных площадок для вертолетов, при необходимости оборудовать и обозначить указанные площадки, подготовить к ним подъездные пути;

14) завершить работы по очистке крыш большепролетных сооружений и объектов с массовым пребыванием людей от снега, а также подходов и подъездов к ним;

15) организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно с территорий, подверженных воздействию талых вод;

16) в период подготовки к пропуску паводковых вод провести разъяснительную работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием;

17) представлять информацию о проведенных мероприятиях, связанных с организацией пропуска паводковых вод в КЧС и ОПБ Усть-Таркского района;

1. Рекомендовать старшему специалисту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Чановском районе (Маслак Н.И.) на период паводка усилить контроль за качеством воды, используемой населением для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.
2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Татарский» отделению полиции Усть-Таркское (Алексееву А.В.) в период паводка обеспечить соблюдения законности и безопасность дорожного движения в местах проведения противопаводковых мероприятий.
3. Утвердить план противопаводковых мероприятий (приложение №1) и план мероприятий по защите сельскохозяйственных объектов от воздействия паводковых вод (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Усть-Таркского района, а также на официальном сайте администрации Усть-Таркского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Таркского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Проценко С.Н.

И.о. Главы Усть-Таркского района

Новосибирской области О.Ю. Кудрявцев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Таркского района

От 27.03.2024 №99

План

противопаводковых мероприятий на территории Усть-Таркского района в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, автомобильных мостах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Главы администраций МО, руководители предприятий и организаций. | До 01 апреля |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва опор мостов. Заключение договоров на их поставку с предприятиями стройиндустрии. | Главы администраций МО, руководители предприятий и организаций. | До 01 апреля |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием автомобильных мостов, и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Главы администраций МО, руководители предприятий и организаций. | До 10 апреля |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием автомобильных мостов и уровнем воды.  Осуществление замеров уровня воды. | Главы администраций МО, руководители организаций. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Главы администраций МО, руководители организаций. | В паводковый период |  |
| 6 | Организация работы с населением по подготовке прилегающих территорий на ликвидацию стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Главы администраций МО | март - апрель |  |
| 7 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 8 | Проверка состояния автомобильных мостов на р. Омь. | Противопаводковая комиссия  Усть-Таркского района | До 10 апреля |  |
| 9 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы | Главы администраций МО | март - апрель |  |
| 10 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для опе­ративного решения возникающих задач (при необходимости). | Противопаводковая комиссия Усть-Таркского района | В паводковый период |  |
| 11 | Информирование население Усть-Таркского района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Главы администраций МО | В паводковый период |  |
| 12 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | филиал Татарское ДРСУ «Новосибирскавтодор» | До 01 апреля |  |
| 13 | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | филиал Татарское ДРСУ «Новосибирскавтодор» | До 01 апреля |  |
| 14 | Выделение автобусов для вывоза населения из  зоны возможного подтопления. | ООО «Усть-Таркское АТП» | До 01 апреля |  |
| 15 | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепу­скных труб от бытового мусора и льда. | Главы администраций МО, филиал Татарское ДРСУ «Новосибирскавтодор» | До 01 апреля |  |
| 16 | Подготовка пунктов временного размещения населения | Главы администраций МО | До 10 апреля |  |
| 17 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно постановлению Главы Усть-Таркского района | Отдел ТБЧСиМР | До 10 апреля |  |
| 18. | Организация взаимодействия с гидрометрическими постами, расположенными на р. Омь. | Противопаводковая комиссия | В период весеннего паводка |  |
| 19 | Контроль над санитарно-эпидемиологической обстанов­кой на территории Усть-Таркского района.  Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | ТОУ Росспотребнадзора | В период весеннего паводка |  |
| 20. | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | ГБУЗ «Усть-Таркская ЦРБ» | В местах ЧС |  |
| 21. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | ОП «Усть - Таркское» МО МВД РФ «Татарский» | В местах ЧС |  |
| 22. | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Главы администраций МО | В местах ЧС |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Усть-Таркского района

от 27.03.2024 № 99

ПЛАН

мероприятий по защите сельскохозяйственных объектов

от воздействия паводковых вод в Усть-Таркском районе в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Кто  проводит | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии, определения состава сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по предупреждению подтоплению объектов | До 31марта | Руководители с/х  предприятий и организаций |  |
| 2 | Провести очистку кровли производственных зданий от снега и льда | До 31марта | Руководители с/х  предприятий и организаций |  |
| 3 | Провести проверку готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка | До 31марта | Руководители предприятий и организаций |  |
| 4 | Организовать дежурство должностных лиц | В период паводка | Управление по вопросам развития сельского  хозяйства и экономики |  |
| 5 | Организовать звенья по выполнению аварийных работ, укомплектовать их необходимой техникой и имуществом | До 31марта | Руководители с/х  предприятий и организаций |  |
| 6 | Обеспечить своевременное информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, с паводком, немедленно сведения об их возникновении в паводковую комиссию района | В период паводка | Руководители с/х  предприятий и организаций |  |