совеТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-ТАРКСкОГО РАЙОНА

новосибирской области

четвертого созыва

(тридцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 07.06.2024                                                                                          № 216

Об итогах прошедшего отопительного сезона 2023-2024 годов

и плане ремонтных работ в системе ЖКХ по подготовке объектов

социальной сферы к новому отопительному периоду 2024-2025 годов

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Усть-Таркского района Крапивина Дениса Викторовича об итогах прошедшего отопительного сезона 2023-2024 годов и плане ремонтных работ в системе ЖКХ по подготовке объектов социальной сферы к новому отопительному периоду 2024-2025 годов, Совет депутатов, решил:

- Информацию об итогах прошедшего отопительного сезона 2023-2024

годов и плане ремонтных работ в системе ЖКХ по подготовке объектов социальной сферы к новому отопительному периоду 2024-2025 годов принять к сведению.

2. Органам местного самоуправления  Усть-Таркского района принять меры

по своевременным и опережающим расчетам бюджетных учреждений с предприятиями коммунального комплекса за теплоснабжение, с целью создания нормативных запасов угля.

# 3. Решение опубликовать в официальном печатном издании Бюллетене органов местного самоуправления  Усть-Таркского района, а также разместить на официальном сайте    www.ust-tarka.nso.ru    администрации Усть-Таркского района.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

| Председатель Совета депутатов Усть-Таркского района Новосибирской области |  | Глава Усть-Таркского района Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| ______________ Н.И. Синяков |  | _____________ С.В. Синяев |

Приложение

к решению Совета депутатов

Усть-Таркского района

Новосибирской области                                                                                                                                                                                   от 07.06.2024   № 216

Информация

об итогах прошедшего отопительного сезона 2023-2024 годов

и плане ремонтных работ в системе ЖКХ по подготовке объектов                    социальной сферы к новому отопительному периоду 2024-2025 годов

Во всех МО отопительный сезон 23/24 начат 11.09.2023 года, прошел в штатном режиме. Жилищно-коммунальный комплекс обеспечил надежную работу, не было зафиксировано технологических нарушений со значительными последствиями: практически без аварий и инцидентов. Повреждения на тепловых сетях, возникали, устранялись в пределах нормативных сроков. Специалистами отдела осуществлялся еженедельный мониторинг поставок и запасов топлива на источниках тепловой энергии.  Паспорт готовности к отопительному периоду в Сибирском управлении РОСТЕХНАДЗОРА районом был получен 05.10.2023 года.

- к 11.09.2023 нормативные запасы   топлива в котельных сформированы в полном объеме;

- подготовка, находящихся на балансе котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов соцкультбыта, завершена до 01.09.2023.

В районе 14 котельных, 31 котел, которые обеспечивают теплом население и объекты соцкультбыта. Все котельные в районе оборудованы автономными источниками электроснабжения.

Протяженность ТС в районе 19,6 км, в т.ч. ЖКХ 17,6 км.  На тепловых сетях аварийных ситуаций практически не возникало, за исключением с. Усть-Тарка.  Для ремонта тепловых сетей в Усть-Тарке необходимый материал приобретен, работа ведется. В 2023 году заменено 400 м теплотрассы (в двухтрубном исполнении), в 2024 году будут произведены работы по замене теплотрассы 435 м (в двухтрубном исполнении) в с. Усть-Тарка по улицам: М. Горького от д.22 до перекрестка ул. Ленина, от перекрестка ул. Ленина до Ленина д. №7 и ул. Транспортная от д.№ 11 до д. № 21, закуплено труб на суму 1 567,99 тыс. руб.. По состоянию на 31.05.2024 года начаты работы по замене теплотрассы по ул. М. Горького, заменено 60 метров в двухтрубном исполнении. Заключен контракт на поставку циклонов для котельных № 1, № 2, № 4 в с. Усть-Тарка, заключён договор поставки центробежного насоса для котельной № 4 в с. Усть-Тарка, колосников для котлов, редукторов, глубинных насосы, краны и задвижки. Общая сумма на ремонтные работы составила 5 327,16 тыс. руб. в рамках субсидии по организации бесперебойной работы объектов тепло, - водоснабжения.

По котельным, которые на балансе в образовательных организациях руководители в основном планируются следующие мероприятия:

- Верхеомская ООШ: чистка котла и приобретение центробежного насоса;

- Камышевская СОШ: текущий ремонт котла и транспортера;

- Кушаговская СОШ: замена центробежного насоса и дымососа;

- Новосилишинская СОШ – приобретение ремкомплекта для центробежных насосов;

- Угуйская СОШ: монтаж системы отопления во втором крыле школы и отопление электрокотлом.

- Яркуль-Матюшкинская СОШ: замена центробежного насоса.

На отопительный сезон 2024/2025 г.г. МУП «Щербаковское ЖКХ» требуется – 10 650 тонн угля, с учетом доставки данного количества угля необходимо 54,307 тыс. руб. В том числе, необходимо иметь нормативный запас топлива к началу отопительного периода 2074 тонн угля, на сумму – 10,6 млн. рублей.  Отопительный период 2023-2024 окончен 15 мая 2024 года, переходящий остаток на складе 10 т марки Др на 6 суток, и 12 тонн марки ДОМСШ на 4 суток. Муниципальные контракты планируются к заключению в июне 2024 года. Теплоснабжающая организация имеет задолженность за ранее поставленный уголь на отопительный сезон 23/24 г. г. 17 344,5 тыс. рублей. За 1 и 2 кварталы использовано субсидии на сумму 9 084,97 тыс. руб. – вся субсидия направлена в ООО «НТК» за поставленное твердое топливо. В июле и октябре за счет субсидии по программе «Безопасность ЖКХ» будет направлено также за поставленное топливо – 6 273,2 тыс. руб. За счет собственных средств предприятия до конца 2024 года будет выплачено 8 млн. рублей. За счёт местного бюджета Усть-Таркского района Новосибирской области в 2024 году МУП «Щербаковское ЖКХ» выделено 1 550,00 тыс. руб. на оплату за ТЭР. Электроэнергия оплачивается ежемесячно, задолженности не имеется.

Тарифная выручка не покрывает все затраты по указанному виду деятельности. Ежегодно до 01 мая предприятие предоставляет в департамент по тарифам Новосибирской области  документально подтвержденные дополнительно понесенные обоснованные расходы по итогам работы за предыдущий год. На основании информации предоставленной департаментом по тарифам Новосибирской области по итогам работы за анализируемый год Министерство ЖКХиЭ устанавливает минимальный платёж за топливно-энергетические ресурсы из средств тарифной выручки предприятия. Недостаток средства компенсируется субсидией на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». В 2024г. размер субсидии 15 358, 21 тыс. руб.

По бюджетным учреждениям необходимо 1 570 т, в т. ч. нормативный запас - 305 т, по окончанию отопительного периода переходящего остатка 40 т марки Др на 18 суток. В настоящий момент проводится работа по заключению МК на поставку угля. Задолженности у учреждений нет.

За отопительный период 2023-2024 г.г. ОСП Усть-Таркским складом реализовано 3 451,63 тонн угля для нужд населения, размер компенсации (возмещения) затрат, возникающих при реализации угля населению Усть-Таркского района Новосибирской области ООО «НТК» в виде субсидии, составил - 2 398,78 тыс. руб. в рамках предоставленное субсидии топливо для населения.

Начальник отдела жилищно -

коммунального хозяйства и энергетики

администрации Усть-Таркского района                                      Д.В. Крапивин